ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОПОЧЕЦКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19.03.2024 г. № 260

г. ОПОЧКА

Об утверждении порядка ежегодной актуализации схем теплоснабжения

Опочецкого муниципального округа

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Опочецкого муниципального округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Приступить к ежегодной актуализации схемы теплоснабжения г. Опочки Псковской области, согласно графику мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения г. Опочки Псковской области на 2024 год, согласно приложению №1.
2. Приступить к ежегодной актуализации схемы теплоснабжения п. Приозерный Псковской области, согласно графику мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения п. Приозерный Опочецкого муниципального округа Псковской области на 2024 год, согласно приложению № 2.
3. Утвердить состав рабочей группы по актуализации схем теплоснабжения г. Опочки, пос. Приозерный Опочецкого муниципального округа в Псковской области в составе:

- Дмитриев Андрей Александрович, заместитель Главы Администрации Опочецкого муниципального округа по жилищно-коммунальному хозяйству – руководитель рабочей группы;

- Пичугин Юрий Александрович – исполняющий обязанности директора МУП Опочецкого муниципального округа «Теплоэнерго»;

- Мишин Александр Николаевич – директор МУП Опочецкого муниципального округа «Теплоресурс»;

- Артемьева Любовь Шагеновна – начальник отдела муниципального имущества Администрации Опочецкого муниципального округа;

- Леонова Светлана Александровна – заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Опочецкого муниципального округа.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Опочецкого муниципального округа по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитриева А.А.
2. Управлению делами Администрации Опочецкого муниципального округа опубликовать в газете «Красный маяк» и обнародовать на официальном сайте Администрациии Опочецкого муниципального округа в сети Интернет уведомление о начале ежегодной актуализации схем теплоснабжения Опочецкого муниципального округа (согласно приложению № 3).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Опочецкого

муниципального округа Ю.А.Ильин

Верно.

Управляющий делами Л.В.Зирбуева

19.03.2024 г.

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Опочецкого

муниципального округа

от 19.03.2024 г. № 260

График мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения г.Опочка Псковской области на 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Срок выполнения |
| 1. | Создание рабочей группы | до 20.03.2024 г. |
| 2. | Принятие постановления Администрации Опочецкого муниципального округа Псковской области об актуализации схемы теплоснабжения г. Опочки Псковской на 2024 год. | до 20.03.2024 г. |
| 3. | Подготовка, размещение и направление уведомлений об актуализации схемы теплоснабжения г. Опочки Псковской области на 2024 год. | до 25.03.2024 г. |
| 4. | Сбор предложений от теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций для актуализации схемы теплоснабжения г. Опочки Псковской области на 2024 год. | до 07.05.2024 г. |
| 5. | Размещение на сайте проекта актуализации схемы теплоснабжения г. Опочки Псковской области на 2024 год. | с 08.05.2024 г.  по 10.06.2024 г. |
| 6. | Проведение публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения г. Опочки Псковской области на 2024 год. | до 19.06.2024 г. |
| 7. | Утверждение актуализации схемы теплоснабжения г. Опочки Псковской области | до 19.06.2024 г. |
| 8. | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на сайте Опочецкого муниципального округа | до 19.06.2024 г. |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Опочецкого

муниципального округа

от 19.03.2024 г. № 260

График мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения пос. Приозерный Опочецкого муниципального округа Псковской области на 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Срок выполнения |
| 1. | Создание рабочей группы | до 20.03.2024 г. |
| 2. | Принятие постановления Администрации Опочецкого муниципального округа об актуализации схемы теплоснабжения пос. Приозерный на 2024 год. | до 20.03.2024 г. |
| 3. | Подготовка, размещение и направление уведомлений об актуализации схемы теплоснабжения г. Опочки и пос. Приозерный Опочецкого муниципального округа Псковской области на 2024 год. | до 25.03.2024 г. |
| 4. | Сбор предложений от теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций для актуализации схемы теплоснабжения пос. Приозерный Опочецкого муниципального округа Псковской области на 2024 год. | до 07.05.2024 г. |
| 5. | Размещение на сайте проекта актуализации схемы теплоснабжения пос. Приозерный Опочецкого муниципального округа Псковской области на 2024 год. | с 08.05.2024 г.  по 10.06.2024 г. |
| 6. | Проведение публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения пос. Приозерный Опочецкого муниципального округа Псковской области на 2024 год. | до 19.06.2024 г. |
| 7. | Утверждение актуализации схемы теплоснабжения пос. Приозерный Опочецкого муниципального округа | до 19.06.2024 г. |
| 8. | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на сайте Опочецкого муниципального округа | до 19.06.2024 г. |

Приложение № 3

к постановлению

Администрации Опочецкого

муниципального округа

от 19.03.2024 г. № 260

УВЕДОМЛЕНИЕ

Об актуализации схем теплоснабжения г. Опочки, пос. Приозерный Опочецкого муниципального округа Псковской области на 2024 год.

Администрация Опочецкого муниципального округа уведомляет о проведении актуализации Схем теплоснабжения Опочецкого муниципального округа Псковской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года, № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на 2023 год.

Актуализация схемы теплоснабжения, в соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154, производится в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Предложения по актуализации схем теплоснабжения от теплоснабжающих организаций и иных лиц принимаются с 21.03.2024 г. до 07.05.2024 г. Администрацией Опочецкого муниципального округа по адресу: 182330, Псковская область, г. Опочка, ул. Коммунальная, 8/15, каб. 16, тел.: 8(81138)2-35-53, e-mail:opochka@reg60.ru.

Схемы теплоснабжения Опочецкого муниципального округа Псковской области г. Опочки и пос. Приозерный утверждены постановлениями Администрации Опочецкого района от 11.04.2018 года № 133, № 553 (актуализация от 14.04.2023 года № 241, № 242) и размещены на официальном сайте Опочецкого муниципального округа в разделе «Документы» - «Схемы теплоснабжения».