Приложение 1

к постановлению

Администрации Опочецкого

муниципального округа

от 14.05.2026 г. № 506

ПЛАН
подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. на территории Опочецкого муниципального округа Псковской области

1. Анализ прохождения отопительных периодов 2022-2023 гг., 2023-2024 гг., 2024-2025 гг., 2025-2026гг.

на территории Опочецкого муниципального округа Псковской области.

Подготовка Опочецкого муниципального округа к отопительным  периодам 2022-2023гг., 2023-2024гг., 2024-2025гг., 2025-2026гг. (далее - отопительные периоды) организовывалась и проводилась в соответствии с постановлениями Администрации Опочецкого муниципального округа (до 01.01.2024г. – Администрации Опочецкого района).

Администрацией округа и организациями жилищно-коммунального комплекса, потребителями тепловой энергии ежегодно реализовывались  необходимые мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к отопительным периодам. Ход подготовки координировался комиссией Администрации Опочецкого муниципального округа по подготовке и проведению отопительных периодов на территории Опочецкого муниципального округа Псковской области. Принимаемые меры позволили обеспечить стабильность работы источников тепловой энергии и тепловых сетей в течение отопительных периодов. В ресурсоснабжающие организации обеспечена стабильная подача электрической энергии, топлива, воды,  других ресурсов.

В течение отопительных периодов ресурсоснабжающими организациями, потребителями не допущено фактов размораживания тепловых сетей, аварий на тепловых сетях и объектах теплоснабжения, перерывов в поставке теплоносителя, нарушений температурного режима, снижения  параметров  давления  теплоносителя. Системных проблем с обеспечением потребителей тепловой энергией в отопительных периодах не возникало. Внештатные ситуации и технологические сбои носили эпизодический характер, устранялись оперативно в нормативные сроки и не повлекли за собой нарушений конституционных прав и законных интересов граждан и организаций.

Теплоснабжение жилищного фонда и социальной сферы проведено планомерно благодаря организаторской работе по выполнению всего комплекса ремонтно-технических мероприятий и поддержанию объектов

Состояние объектов и систем теплоснабжения, а также выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах жизнеобеспечения находится на ежедневном контроле Главы Опочецкого муниципального округа через ЕДДС.

С учетом текущего состояния теплового хозяйства округа, приоритетной задачей при подготовке Опочецкого муниципального округа к отопительному сезону 2026-2027 годов является организация и выполнение работ по обновлению, ремонту и обслуживанию источников тепловой энергии в МУП Опочецкого муниципального округа «Теплоэнерго» прежде всего:

- проведение работ по замене водогрейного котла КВр-1,5 на котельной № 5 МУП Опочецкого муниципального округа «Теплоэнерго»;

- проведение работ по замене водогрейного котла КВр-1,16 на котельной № 2 МУП Опочецкого муниципального округа «Теплоэнерго»;

- работы по демонтажу  и установке металлической трубы (диаметр 650мм, высота 30м) на котельной № 2 МУП Опочецкого муниципального округа «Теплоэнерго»;

- капитальный ремонт теплотрассы протяженностью 350 м для котельной № 3 МУП Опочецкого муниципального округа «Теплоэнерго».

Финансирование работ согласовано с Правительством Псковской области.

При подготовке округа к прохождению отопительного сезона 2026-2027 годов важнейшей задачей является обеспечение надежного функционирования объектов жилищно - коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя их подготовка к сезонной эксплуатации, так как от качества и полноты выполненных работ по подготовке объектов в эксплуатацию в зимний период зависит его безаварийное прохождение и комфортные и безопасные условия жизни жителей.

В целях качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону 2026-2027 годов, обеспечения устойчивого снабжения топливно-энергетическими ресурсами организаций коммунального комплекса, населения и организаций социальной сферы необходимо выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести необходимые организационные и технические мероприятия, подготовить и представить межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2026-2027 гг. на территории Опочецкого муниципального округа Псковской области, документы, подтверждающие выполнение требований, предусмотренных подпунктами 8.1., 8.2. пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2025 № 2234 (далее – Правила 2234), предусмотренные пп. 8.3.1.-8.3.3. Правил 2234. | 01.10.2026 | Администрация Опочецкого муниципального округа. |
| 2. | Провести необходимые организационные и технические мероприятия, подготовить и представить межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2026-2027 гг. на территории Опочецкого муниципального округа Псковской области документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил 2234, предусмотренные п.п. 9.3.1. – 9.3.29. Правил 2234. | 01.10.2026 | МУП Опочецкого муниципального округа «Теплоэнерго»; МУП Опочецкого муниципального округа «Теплоресурс»; ГБУ СО Псковской области Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов. АО "Псковмолкомбинат- Опочецкий завод пищевых продуктов" |
| 3. | Провести необходимые технические мероприятия, подготовить и представить межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2026-2027 гг. на территории Опочецкого муниципального округа Псковской области документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 11.1.-11.4. Правил 2234, предусмотренные пп. 11.5.2.-11.5.17 Правил 2234. | 01.10.2026 | ООО УК «Возрождение сервис»; ООО УК «СВ»; Потребители тепловой энергии. |
| 4. | Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий ГБУСО «Опочецкий дом-интернат» по подготовке к работе в осенне-зимний отопительный период 2026-2027гг. от 13 апреля 2026 года. | В соответствии с плановыми сроками. | ГБУ СО Псковской области Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов. |
| 5. | Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом ремонтных работ МУП Опочецкого муниципального округа «Теплоресурс» для подготовки к отопительному сезону 2025-2026гг. от 06 апреля 2026г. | В соответствии с плановыми сроками. | МУП Опочецкого муниципального округа «Теплореурс». |
| 6. | Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий МУП Опочецкого муниципального округа «Теплоэнерго» по подготовке к отопительному сезону 2025-2026гг. от 13 апреля 2026 года. | В соответствии с плановыми сроками. | МУП Опочецкого муниципального округа «Теплоэнерго». |
| 7. | Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий АО "Псковмолкомбинат- Опочецкий завод пищевых продуктов" по подготовке к отопительному сезону 2025-2026гг. от 04 мая 2026 года. | В соответствии с плановыми сроками. | АО "Псковмолкомбинат- Опочецкий завод пищевых продуктов" |
| 8. | План подготовки систем водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2025-2026гг. от 14 мая 2026г. | В соответствии с плановыми сроками. | МУП Опочецкого муниципального округа «Коммунсервис» |
| 9. | Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планами ООО УК «Возрождение сервис» подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг. от 26 марта 2026 года. | В соответствии с плановыми сроками. | ООО УК «Возрождение сервис». |
| 10. | Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планами ООО УК «СВ» подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. от 15 апреля 2026 года. | В соответствии с плановыми сроками. | ООО УК «СВ». |